SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA

DLA  GMINY  ZANIEMYŚL

wg stanu na dzień 31.12.2006

(załącznik nr 2 do uchwały Nr V/ 39 /2007  z dnia 26 marca 2007 r. Rady Gminy Zaniemyśl)

Sprawozdanie opracowano w formie  tabelarycznej prezentującej harmonogram realizacji, za okres lat 2004 – 2006, zadań określonych i wykonanych w oparciu o uchwalony Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl. Pozostałe zadania realizowane są na bieżąco lub zostaną przyjęte do realizacji w latach podanych w harmonogramie  w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych .

Harmonogram realizacji 2004 – 2006

| Zadanie | Jednostka odpowiedz. | Teremin realiz. | Nakłady | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | budżet Gminy | Starostwo | inne |
| Ochrona przyrody |  |  |  |  |  |  |
| 1.Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody - szczepienie kasztanowców przeciw: szrotówek kasztanowcowiaczek 20 szt - 52 szt - prace pielęgnacyjne wykonywane przez 10 bezrobotnych | Urząd Gminy | 2004 2005 2006 | 1.540 3.900 12.930 | 1.540 1.950 5.172 | 1.950 | Pow.U.Pracy7.758 |
| 2.Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego | Gmina | zadanie ciągłe | 169.413 | 89.203 |  | Sapard 80.210 |
| 3.Modernizacja w ciepłownictwie w celu |  |  | propagowanie ogrzewania |  |  |  |
| ograniczenia emisji - Gazyfikacja wsi Brzostek-Pigłowice | Urząd Gminy | 2006 | gazowego 303.238 | 283.238 | 20.000 |  |
| - Gazyfikacja Jaszkowo |  | 2006-2007 | 17.720 | 17.720 |  |  |
| Ochrona wód |  |  |  |  |  |  |
| 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2004 - 2007 |  |  |  |  |
| a) IV etap Zaniemyśl ul(Topolowa-Słon.) | ZGK | 2003 | 538.615 | 538.615 |  |  |
| b) V etap Zaniemyśla | Urząd Gminy | 2004 | 1.024.301 | 560.035 |  | Sapard 464.266 |
| c)ośrodki wypoczynk.przy ul.Raczyńsk. | ZGK | 2005-2006 | 336.623 | 336.623 |  |  |
| d)Zwola | ZGK | 2006-2009 | 148.500 | 148.500 |  |  |
| 2.Budowa sieci wodociągowej | Urząd Gminy | 2004 - 2006 |  |  |  |  |
| a)modern.i rozb.stacji wodoc. Czarnotki | Urząd Gminy | 2004 | 611.023 | 308.867 |  | Sapard 302.156 |
| b)bud.sieci wod. dla wsi Polesie | ZGK | 2005 | 97.531 | 97.531 |  |  |
| c) Majdany-Zwola, Majdany -Dębice | ZGK | 2005-2006 | 305.631 | 305.631 |  |  |
| d)Dębice - Kępa Mała | ZGK | 2006 | 160.261 | 160.261 |  |  |
| Ochrona przed hałasem |  |  |  |  |  |  |
| 1.Modernizacja nawierzchni drogowej | Urząd Gminy |  |  |  |  |  |
| a)budowa ul. Modrzewiowa-Dębowa | Urząd Gminy | 2004 | 447.606 | 447.606 |  |  |
| b)budowa ul.Sosnowa-Dębowa | Urząd Gminy | 2005 | 427.588 | 397.588 |  | U.Mar. 30.000 |
| c)budowa ul. Sosnowej | Urząd Gminy | 2006 | 501.439 | 471.439 |  | U.Mar. 30.000 |
| 2.Budowa drogi w Lubonieczku | Urząd Gminy | 2004 | 220.853 | 155.853 |  | FOGR 65.000 |
| 3.Budowa drogi Polwica-Winna | Urząd Gminy | 2005-2007 | 809.662 | 609.662 |  | FOGR 200.000 |